第一次会议：

时间：6月15日，地点：逸夫楼605

内容：制定项目开发整体规划以及分工，进行项目需求分析

分工结果：

姚展：需求分析文档编写、编码实现

胡斌：需求分析文档编写、概要设计文档编写

胡龙威：详细设计文档编写

吴赐龙：系统测试

潘建辉：项目管理和监控

需求分析结果：分为管理员、教师、学生三个角色

时间：6月16日，地点：逸夫楼605

内容：进行项目需求分析

结果：小组成员共同参与需求分析讨论，由姚展、胡斌编写需求规格说明书

时间：6月17日，地点：逸夫楼605

内容：进行项目概要设计

结果：小组成员共同参与概要设计、数据库设计等，由胡斌编写概要设计文档，潘建辉、吴赐龙协助进行系统原型图设计，姚展、胡龙威协助进行数据库设计、数据建模等

时间：6月18日，地点：宿舍

内容：完善概要设计文档，进行项目详细设计

结果：胡龙威编写详细设计文档，姚展协助进行详细设计，胡斌、吴赐龙、潘建辉继续协助完成概要设计

第二次会议：

时间：6月19日-6月20，地点：宿舍

内容：对开发过程前期阶段进行阶段总结，对接下来后续阶段进行详细分工安排和计划制定

结果：小组成员进行编码的准备工作，搭建环境等，姚展对小组成员进行Springboot+Vue+Mybaties-plus+shiro整合的开发模式进行讲解培训，并帮助小组成员搭建系统开发环境，最终只有姚展、潘建辉两人的电脑配置成功，制定计划：姚展开发系统，潘建辉的电脑用于运行和测试系统，通过编码人员将项目push同步到github仓库，测试人员将项目pull拉取到本地服务器运行进行系统测试

时间：6月21日，地点：逸夫楼605

内容：完善详细设计文档，开始编码

结果：姚展完成登录模块功能和管理员模块的“用户管理”模块功能实现，期间项目redis整合shiro失败，耽误半天时间，编码工作毫无进展，该难题在下午得到解决，需要配置项目连接redis端口号

时间：6月22日，地点：逸夫楼605

内容：编码

结果：姚展完成管理员模块的“新闻管理”模块功能实现。 测试过程中发现用户管理模块的修改功能中，修改用户的性别没反应

时间：6月23日，地点：逸夫楼605

内容：编码

结果：姚展完成管理员模块的“课程管理”模块功能实现，同时完成教教师和学生模块的新闻查看功能

时间：6月24日，地点：逸夫楼605

内容：编码、进行系统功能测试

结果：姚展完成教师模块的课程资料上传下载功能以及学生模块的下载功能，完成个人中心修改密码功能。至此全部基本功能都已实现。潘建辉 吴赐龙进行系统功能测试，编写系统测试计划和测试报告。

本文档编写者：潘建辉

2021年6月24日